## Slide 1
WMS
仓库管理系统
功能清单评审
记得快 · 记得准 · 查得快 · 查得准
版本 v1.0 | 日期 2026-06-20
Notes: 开场:今天我们一起把 WMS 第一版的范围定下来。这次会议结束,我们希望拿到三件事:第一,P0/P1/P2 的功能拆分双方认可;第二,9 个待确认问题有明确答复;第三,在最后一页签字,作为后续开发的基线。预计 2 小时。

## Slide 2
AGENDA
今天会议怎么走
1
对齐定位与目标
我们要解决什么问题、做成什么样
2
第一版「不做」清单
先确认范围边界,避免后期扯皮
3
11 个功能模块逐项过 P0
P1/P2 略过提及
4
13 个待确认问题答复
现场记录每条答复
预计 0.5 小时
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
2
Notes: 过一下今天的流程,这样大家心里有数。重点是第二、四步——先把不做的事情确认了,再把悬而未决的问题答完,其他都是细节。

## Slide 3
01 系统定位
我们要解决什么
现状的痛点
✕
名称混乱
五个人录入,叫法不同,同一产品多种写法
✕
难以追溯
微信群里记的,时间和产品对不上
✕
多人冲突
出入库责任不清,数据不一致
✕
查找低效
找一个产品要翻聊天记录
第一版要做到
✓
记得快
录一笔库存不超过十几秒
✓
记得准
别名归集、流水留痕、不能瞎删
✓
查得快
模糊搜索,1 秒内返回结果
✓
查得准
实物和系统数据可对账,可盘点
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
3
Notes: 强调一句:这一版的核心是把微信群里的库存信息变成可查、可追溯、可确认的结构化数据。功能不求多,先把这四个'快和准'做到。

## Slide 4
01 系统定位
整体形态
部署
云服务器
数据存放方式待最终确认
访问
响应式网页
电脑 + 手机浏览器
客户端
无 App / 无小程序
第一版统一走网页
使用人数
≤ 10 人
并发压力低
数据规模
2 万 SKU
每种最多约 2 万件
关键决策:为什么选响应式网页
一套代码,电脑/手机自适应;不依赖微信生态;改动即时生效;后续若要做小程序或 App,后端无需重做。
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
4
Notes: 整体形态没什么悬念,但有一点要重点确认:数据放云上还是放本地。这点在后面问题清单里会问。

## Slide 5
02 范围边界
第一版「明确不做」的事情
先确认这些不做,后面所有功能讨论才不会失控。
—
伪 3D 货架图
2D 平面 + 色块标识替代,二期再做
—
高级报表
日/周/月报、呆滞库存、利用率,二期再做
—
BOM 版本管理
配方修改历史追溯,二期再做
—
替代料、多层 BOM
复杂配方逻辑,三期或后续
—
产品价格管理
仅预留字段,不实现价格逻辑
—
ERP 对接
视客户 ERP 情况单独评估,二期再议
请逐条确认:同意 / 调整 / 移入第一版
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
5
Notes: 这是今天最重要的一页。请逐条确认。客户如果对某一条有意见——比如非要伪3D——这里就要谈,谈完再决定要不要把它从P1挪进P0,或者放弃。这一步过了,后面就是讲'做什么',会顺很多。

## Slide 6
03 功能模块 · 4.1
产品管理
编号 | 功能 | 说明 | 优先级
F1.1 | 产品基础信息 | 产品编号、名称、类型(原材料/半成品/成品/配件)、规格、单位、备注 | P0
F1.2 | 产品别名 | 可绑多个别名(如「带管子」),搜索时同时命中;别名可被多个产品共用 | P0
F1.3 | 产品标签(分类) | 汽配 / 易碎 / 危险品 等分类,与别名分开管理 | P0
F1.4 | 产品图片 | 每个产品可上传图片(数量待确认) | P0
F1.5 | 产品状态 | 成品 / 半成品 / 原材料 / 配件 / 不良品 的状态区分 | P0
F1.6 | 产品属性扩展 | 可附加属性(是否带管子、是否带铝板、是否带防尘罩) | P1
F1.7 | 批次管理 | 进货批次 / 出货批次 / 产品批次(待确认) | P1
F1.8 | 价格管理 | 原材料 / 订单 / 出库价格,第一版仅预留字段 | P2
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
6
Notes: 产品管理是其他所有模块的基础。重点确认两件事:别名怎么用、要不要做批次。

## Slide 7
03 功能模块 · 4.2
库位与仓库管理
编号 | 功能 | 说明 | 优先级
F2.1 | 多仓库 | 支持 3 个及以上仓库,未来可继续增加 | P0
F2.2 | 库位编码 | W1-R03-C12-L2-A:仓库 / 货架排 / 列 / 层 / 前后 | P0
F2.3 | 结构自定义 | 仓库数、货架排、每排列数、每列层数、每层筐数均可调整 | P0
F2.4 | 模板复制 | 新仓库 / 新货架可基于已有模板快速创建 | P0
F2.5 | 特殊库位 | 可标记不可用(如消防栓)、合并位、状态及原因 | P0
F2.6 | 一筐多产品 | 允许一个筐里放多个产品(规则待确认) | P0
F2.7 | 库位查询 | 按库位查上面有什么产品、各多少 | P0
F2.8 | 伪 3D 货架图 | 前端用伪 3D 展示货架与库位状态 | P1
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
7
Notes: 库位模型决定了整个系统的扩展性。请客户特别确认 F2.5 和 F2.6——消防栓、三列两筐、一筐多产品这些边界规则。

## Slide 8
03 功能模块 · 4.3
出入库与移库
编号 | 功能 | 说明 | 优先级
F3.1 | 入库登记 | 采购 / 原材料 / 配件 / 半成品 / 成品 / 退货 / 损耗入库 | P0
F3.2 | 出库登记 | 成品 / 半成品 / 配件 / 损耗出库 | P0
F3.3 | 移库 | 库位间产品移动、合并到其他库位 | P0
F3.4 | 库存调整 | 人工调整数量,必须填原因,自动生成流水 | P0
F3.5 | 撤销 / 冲正 | 误操作由管理员冲正;原记录与冲正记录都保留 | P0
F3.6 | 日期记录 | 可记录采购日期 / 生产日期 / 入库日期 | P0
F3.7 | 操作备注 | 每次操作可附文字备注,便于事后追溯 | P0
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
8

## Slide 9
03 功能模块 · 4.4
查询与搜索 ⭐ 系统核心
整个系统价值的核心 — 客户痛点就在这一页
编号 | 功能 | 说明 | 优先级
F4.1 | 模糊搜索 | 输入「399 151」可命中「4B0 399 151」 | P0
F4.2 | 按产品编号查 | 返回该产品在所有库位的分布与数量 | P0
F4.3 | 按别名查 | 命中所有绑定该别名的产品 | P0
F4.4 | 按标签 / 备注查 | 按分类标签或备注关键字筛选 | P0
F4.5 | 按库位查 | 列出该库位上所有产品及数量 | P0
F4.6 | 历史流水查 | 查某产品的历史出入库(可按时间/操作人筛选) | P0
F4.7 | 跨仓库查询 | 一次查询显示该产品在所有仓库的分布 | P0
F4.8 | 最近使用快捷 | 首页显示最近填写产品 ID、最近订单产品 ID | P1
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
9
Notes: 强调这一页是系统的核心价值。其他模块都是'让查询保持准确'的支撑。如果客户对这一页所有 P0 都满意,说明我们抓对了重点。

## Slide 10
03 功能模块 · 4.5
流水与日志
编号 | 功能 | 说明 | 优先级
F5.1 | 出入库流水 | 每次变动生成流水:产品 / 库位 / 数量 / 操作人 / 时间 / 原因 | P0
F5.2 | 流水不删 | 只能作废(保留原记录),不能真删除,保证追溯 | P0
F5.3 | 操作日志 | 产品 / 库位 / 配置 等系统操作均留痕 | P0
F5.4 | 组合检索 | 按操作人 / 时间段 / 产品 / 库位 / 操作类型 组合查询 | P0
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
10

## Slide 11
03 功能模块 · 4.6
BOM(配方)管理
编号 | 功能 | 说明 | 优先级
F6.1 | BOM 基础管理 | 维护「成品 = N×半成品 + M×原料」;原料-半成品多对多、半成品-成品多对一 | P0
F6.2 | BOM 关联展示 | 产品页面可查看:上游构成 / 下游用途 | P0
F6.3 | 产能推算 | 选择原料 → 点击计算 → 显示能做多少半成品 / 成品(非实时) | P0
F6.4 | BOM 权限 | 配方涉及商业机密,按权限决定可见性 | P0
F6.5 | BOM 版本管理 | 记录配方修改历史,可追溯历史版本(待确认) | P1
F6.6 | 替代料 | A 缺货时可指定 B 作为替代 | P2
F6.7 | 多层 BOM | 超过「原料-半成品-成品」三层的配方 | P2
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
11
Notes: BOM 是配方,是这家公司的核心机密。重点确认权限谁能看,版本要不要做。

## Slide 12
03 功能模块 · 4.7
订单管理
编号 | 功能 | 说明 | 优先级
F7.1 | 订单基础 | 订单号、客户、产品、数量、交期、状态 | P0
F7.2 | 订单状态机 | 待处理 / 部分缺料 / 已预留 / 已出库 / 部分出库 / 完成 / 取消 | P0
F7.3 | 批量导入 | Excel 批量导入(格式待确认) | P0
F7.4 | 库存预留 | 订单预留时,相应数量自动从「可用」转入「冻结」 | P0
F7.5 | 订单匹配推算 | 选定订单 → 点击计算 → 显示能否满足、差几个原料 | P0
F7.6 | 别名绑定 | 订单产品名可绑定到系统中的别名,自动归集 | P0
F7.7 | 拆分出库 | 一个订单可分多次出库(规则待确认) | P1
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
12
Notes: 订单是这套系统的另一个枢纽。F7.3 批量导入的 Excel 格式必须看到样本才能定。

## Slide 13
03 功能模块 · 4.8 / 4.9
盘点与预警
4.8 盘点
P0 必做
F8.1 盘点单生成
选定区域(仓库/货架/库位)生成盘点单
P0 必做
F8.2 实盘录入
录入实际数量,系统算与账面差异
P0 必做
F8.3 差异审核
审核后生成调整单,更新库存
P1 二期
F8.4 盘点提醒
设定频率(周/月/季)自动提醒
4.9 预警与防错
P0 必做
F9.1 库存不足
出库时库存不足,禁止或需审核
P0 必做
F9.2 订单占用冲突
已被预留时再次出库提示冲突
P0 必做
F9.3 并发修改
两人同改一条,后保存方提示重试
P0 必做
F9.4 容量上限
库位 / 筐设置容量上限,超限报警
P1 二期
F9.5 低库存阈值
可设最低库存,低于阈值自动提醒
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
13

## Slide 14
03 功能模块 · 4.10
报表与导入导出
编号 | 功能 | 说明 | 优先级
F10.1 | Excel 导入 | 初始库存 / 产品清单 / 库位清单 / BOM 批量导入 | P0
F10.2 | Excel 导出 | 库存 / 流水 等数据导出 | P0
F10.3 | 日 / 周 / 月报 | 自动汇总出入库,生成日报、周报、月报 | P1
F10.4 | 呆滞库存统计 | 统计长时间无变动的产品库存 | P1
F10.5 | 库位利用率 | 统计每个仓库/货架的库位使用率 | P1
F10.6 | 定时推送报表 | 报表通过邮件 / 企业微信推送(渠道待确认) | P1
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
14

## Slide 15
03 功能模块 · 4.11
权限矩阵
三类角色 · 14 类功能 · 详细权限
功能 | 操作员 | 管理员 | 老板 / 财务
查看库存 | 可以 | 可以 | 可以
新增产品 | 申请 / 不可 | 可以 | 只读
修改产品编码 | 不可 | 可以 | 不可
新增别名 | 可以 / 待审核 | 可以 | 不可
入库 | 可以 | 可以 | 不可
出库 | 可以 | 可以 | 不可
库存调整 | 需审核 | 可以 | 不可
删除流水 | 不可 | 不建议 | 不可
查看 BOM | 按权限 | 可以 | 可选
修改 BOM | 不可 | 可以 | 不可
查看价格 | 可选 | 可以 | 可以
导出 Excel | 可选 | 可以 | 可以
自定义仓库结构 | 不可 | 可以 | 不可
产品 ID 维护 | 不可 | 可以 | 不可
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
15

## Slide 16
03 功能模块汇总
第一版 MVP 范围
✓ 必做(P0)
• 产品管理:基础信息、别名、标签、图片、状态
• 库位与仓库:多仓库、库位编码、结构自定义、模板、特殊标记
• 出入库:入库 / 出库 / 移库 / 调整 / 撤销冲正
• 查询:模糊搜索、多维查询(系统核心)
• 流水与日志:全留痕、不可真删
• BOM 基础管理 + 产能推算
• 订单:基础、状态、批量导入、库存预留、匹配推算
• 盘点:盘点单 / 实盘 / 差异审核
• 预警:库存不足 / 订单冲突 / 并发 / 容量
• Excel 导入导出
• 三角色权限管理
— 明确不做(P1 / P2)
• 伪 3D 货架图
• BOM 版本、替代料、多层 BOM
• 日 / 周 / 月报、呆滞库存、利用率
• 产品价格管理(仅预留字段)
• ERP 对接(单独评估)
• 盘点定时提醒
• 最近使用快捷入口
• 拆分出库
• 产品属性扩展、批次管理
• 定时推送报表
• 其他锦上添花功能
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
16
Notes: 再过一遍这两栏。客户如果想从右栏挪一项到左栏,要立刻问代价——这是控制范围蔓延的关键时刻。

## Slide 17
04 待确认问题
必须现在答复(影响架构)
问题 | 为什么必须确认 | 客户答复
标签和别名是否分开 | 决定搜索和分类模型 | 
每个产品支持几张图片 | 决定图片表结构 | 
是否需要批次管理 | 决定库存按批次管理与否 | 
是否记录采购 / 生产 / 入库日期 | 决定追溯粒度 | 
BOM 是否有版本 | 决定配方能否历史追溯 | 
不同批次原料 / 半成品是否追溯 | 决定批次链路 | 
BOM 是否权限限制 | 配方涉及商业机密 | 
特殊库位 / 消防栓 / 三列两筐 / 一筐多产品 | 决定库位模型 | 
哪些功能不向哪些角色开放 | 决定权限矩阵 | 
订单样式与来源 | 决定订单模块形态 | 
数据存放方式(本地 / 云) | 决定部署方案 | 
是否有 ERP、能否提供 API | 决定是否对接 | 
盘点频率 | 决定盘点功能形态 | 
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
17
Notes: 这一页要现场逐条问。最右栏「客户答复」请记录人当场填。13 个问题预计 30-40 分钟。

## Slide 18
04 待确认问题
可以后置(不影响第一版上线)
问题 | 建议处理
原材料价格、订单价格、出库价格如何安排 | 第一版先不做,或仅预留字段
复杂多层 BOM 推算 | 第二期再做
替代料逻辑 | 第二期再做
报表推送渠道(邮件 / 企业微信) | 第二期确认
伪 3D 货架图细节 | 第二期确认
以上五项不阻塞第一版上线,可在二期评审时再细化。
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
18

## Slide 19
05 后续推进
确认后我们怎么走
1
本清单签字
P0/P1/P2 范围确认
›
2
问题答复
13 个待确认全部明确
›
3
PRD 编写
P0 功能逐条展开
›
4
原型设计
关键界面草图
›
5
客户复核
PRD + 原型签字
›
6
开发试点
选 1 仓库试点
›
7
试点验收
对照成功标准
›
8
全面铺开
推广至全部仓库
立即开始 · 1 周内
• 签字确认 P0/P1/P2 范围
• 客户答复 13 个待定问题
• 双方明确试点仓库
试点判断标准(示例)
• 库存数据准确率 > 95%
• 找货平均耗时缩短 50%
• 出入库 100% 留痕、可追溯
WMS 功能清单 v1.0 · 2026-06-20
19

## Slide 20
感谢配合
Thank You