WMS 仓库管理系统

功能清单 Function List

版本：v1.0  |  日期：2026-06-20

一、文档说明

本文档列出 WMS 系统计划提供的功能，按优先级分为三期：

- P0（第一版必做）

系统上线时必须具备的功能，决定能否解决核心痛点。

- P1（第二期）

第一版稳定运行后追加，进一步提升效率。

- P2（第三期或后续）

锦上添花的功能，视实际使用情况再排期。

使用方式：

- 请逐条确认是否符合贵公司实际需求，并在每条后注明：同意 / 调整 / 不要 / 移到其他期。

- 文档末尾附「待确认问题清单」，请配合开会逐项答复，定下后即可进入开发阶段。

- 功能清单一经双方确认，将作为后续开发、验收和需求变更的基线。

二、系统定位与目标

核心定位：

把目前散落在微信群里的库存信息，转为可查询、可追溯、可确认的结构化数据。让一线人员记得快、记得准，让管理者查得快、查得准。

解决的核心痛点：

- 产品数量难追溯，货物在哪不明确

- 产品名称叫法不统一，同一产品多个写法，难以搜索归集。

- 微信记录难以追溯，时间和产品对不上，出错无据可查。

- 多人录入容易冲突，出入库责任不清。

第一版（P0）目标：

- 能用产品编号或别名快速找到产品所在库位与数量。

- 出入库可记录、可追溯、可撤回。

- 支持多仓库、多货架的灵活配置。

- 基础权限隔离，操作有迹可查。

三、整体形态

| 项目 | 方案 |
| --- | --- |
| 部署方式 | 云服务器部署，数据上云，定期本地备份 |
| 访问方式 | 网页系统（响应式），支持电脑浏览器与手机浏览器；手机加桌面图标即可像 App 一样使用 |
| 客户端 | 不做独立 App，不做微信小程序 |
| 使用人数 | 约 10 人以内 |
| 数据规模 | 约 2 万种产品 × 每种约 2 万件库存上限 |

四、功能清单

4.1 产品管理

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1.1 | 产品基础信息管理 | 维护产品编号、名称、类型（原材料 / 半成品 / 成品 / 配件）、规格、单位、备注 | P0 |
| F1.2 | 产品别名管理 | 同一产品可绑定多个别名（如「带管子」「客户常用叫法」），搜索时可同时命中；别名可在多个产品间复用 | P0 |
| F1.3 | 产品图片 | 每个产品可上传图片，作为查找时的视觉参考（图片数量待客户确认） | P0 |
| F1.4 | 产品状态标记 | 支持成品 / 半成品 / 原材料 / 配件 / 不良品的状态区分 | P0 |
| F1.5 | 产品属性扩展 | 产品可附加属性（如：是否带管子、是否带铝板、是否带防尘罩） | P1 |
| F1.6 | 产品批次管理 | 记录进货批次、出货批次、产品批次（是否做待客户确认） | P1 |
| F1.7 | 产品价格管理 | 原材料价格、订单价格、出库价格（建议第一版仅预留字段不启用） | P2 |

4.2 库位与仓库管理

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F2.1 | 多仓库管理 | 支持三个及以上仓库，未来可继续增加；每个仓库可独立配置结构 | P0 |
| F2.2 | 库位编码规则 | 采用「仓库-货架排-列-层-前后」结构，例：W1-R03-C12-L2-A | P0 |
| F2.3 | 库位结构自定义 | 仓库数、货架排数、每排列数、每列层数、每层可放筐数均可调整 | P0 |
| F2.4 | 模板复制 | 新仓库或新货架可基于已有模板快速复制创建 | P0 |
| F2.5 | 特殊库位标记 | 支持标记不可用库位（如消防栓占位）、合并库位（如三列两筐）、库位状态及原因 | P0 |
| F2.6 | 一筐多产品支持 | 允许一个库位/筐内存放多个产品（具体规则待客户确认） | P0 |
| F2.7 | 库位查询 | 可按库位查看上面有哪些产品、各多少数量 | P0 |
| F2.8 | 伪 3D 货架图 | 前端用伪 3D 方式直观展示货架与库位状态 | P1 |

4.3 出入库与移库

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F3.1 | 入库登记 | 支持采购入库、原材料、配件、半成品、成品、退货、损耗入库等类型 | P0 |
| F3.2 | 出库登记 | 支持成品、半成品、配件、损耗等出库类型 | P0 |
| F3.3 | 移库 | 支持库位之间的产品移动、合并到其他库位 | P0 |
| F3.4 | 库存调整 | 支持人工调整库存数量并记录原因，所有调整自动生成流水 | P0 |
| F3.5 | 操作撤销 / 冲正 | 误操作可由管理员冲正（流水不真删，原记录与冲正记录都保留） | P0 |
| F3.6 | 日期记录 | 可记录采购日期 / 生产日期 / 入库日期 | P0 |
| F3.7 | 出入库附备注 | 每次操作可附文字备注，便于事后追溯 | P0 |

4.4 查询与搜索（系统核心）

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F4.1 | 模糊搜索 | 输入部分关键字即可命中（如输入「399 151」可匹配「4B0 399 151」） | P0 |
| F4.2 | 按产品编号查 | 输入产品编号查产品在哪些库位、各多少数量 | P0 |
| F4.3 | 按别名查 | 输入别名可命中所有绑定该别名的产品 | P0 |
| F4.4 | 按标签 / 备注查 | 可按分类标签或备注关键字筛选 | P0 |
| F4.5 | 按库位查 | 输入库位编号，列出该库位上所有产品及数量 | P0 |
| F4.6 | 历史流水查 | 查某产品的历史出入库记录（按时间、操作人筛选） | P0 |
| F4.7 | 跨仓库查询 | 一次查询可显示该产品在所有仓库的分布与总数 | P0 |
| F4.8 | 最近使用快捷入口 | 首页或搜索框显示最近填写的产品 ID、最近订单的产品 ID | P1 |

4.5 流水与日志

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F5.1 | 出入库流水 | 每次出入库、移库、调整均生成一条流水，记录产品、库位、数量、操作人、时间、原因 | P0 |
| F5.2 | 流水不可删除 | 流水只能作废（保留原记录），不能真删除，保证可追溯 | P0 |
| F5.3 | 操作日志 | 每次系统操作（含产品/库位修改）均记录操作人、时间、变更内容 | P0 |
| F5.4 | 按多条件检索流水 | 可按操作人、时间段、产品、库位、操作类型组合查询 | P0 |

4.6 BOM（配方）管理

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F6.1 | BOM 基础管理 | 维护「成品 = N×半成品 + M×原材料」的配方关系；原材料-半成品多对多、半成品-成品多对一 | P0 |
| F6.2 | BOM 关联展示 | 在产品页面可查看：上游构成（原料/半成品）、下游用途（用于哪些成品） | P0 |
| F6.3 | 原材料 / 成品产能推算 | 选择原材料 → 点击计算 → 显示该原料够做多少半成品 / 成品（点击触发，非实时渲染） | P0 |
| F6.4 | BOM 权限控制 | BOM 配方可能涉及商业机密，按权限决定可见性 | P0 |
| F6.5 | BOM 版本管理（供应商管理） | 记录配方修改历史，可追溯历史版本（是否需要待客户确认） | P1 |
| F6.6 | 替代料支持 | 原料 A 缺货时可指定 B 作为替代 | P2 |
| F6.7 | 多层 BOM | 支持超过「原材料-半成品-成品」三层的配方结构 | P2 |

4.7 订单管理

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F7.1 | 订单基础信息 | 订单号、客户、产品、数量、交期、状态 | P0 |
| F7.2 | 订单状态 | 待处理 / 部分缺料 / 已预留 / 已出库 / 部分出库 / 已完成 / 已取消 | P0 |
| F7.3 | 订单批量导入 | 支持 Excel 批量导入订单（具体格式待客户确认） | P0 |
| F7.4 | 库存预留 | 订单进入「已预留」时，相应数量自动从「可用库存」转入「冻结库存」 | P0 |
| F7.5 | 订单匹配推算 | 选定订单后点击计算，显示当前库存能否满足、差几个原料（不考虑其他订单占用的库存） | P0 |
| F7.6 | 订单别名绑定 | 订单中的产品名可绑定到系统中的产品别名，自动归集 | P0 |
| F7.7 | 拆分出库 | 一个订单可分多次出库（具体规则待客户确认） | P1 |

4.8 盘点

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F8.1 | 盘点单生成 | 选定区域（仓库/货架/库位）生成盘点单，由指定人员负责 | P0 |
| F8.2 | 实盘录入 | 录入实际盘点数量，系统自动计算与账面差异 | P0 |
| F8.3 | 差异审核 | 差异需管理员审核后才会生成调整单更新库存 | P0 |
| F8.4 | 盘点提醒 | 可设定盘点频率（周/月/季），到期自动提醒 | P1 |

4.9 预警与防错

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F9.1 | 库存不足预警 | 出库时若库存不足，禁止操作或需管理员确认 | P0 |
| F9.2 | 订单占用冲突预警 | 当库存已被订单预留，再次出库时提示冲突 | P0 |
| F9.3 | 并发修改提示 | 两人同时修改同一条数据时，后保存方收到提示，需刷新后重试 | P0 |
| F9.4 | 容量上限保护 | 库位/筐设置容量上限，超限报警 | P0 |
| F9.5 | 低库存阈值提醒 | 可为产品设置最低库存，低于阈值时自动提醒 | P1 |

4.10 报表与导入导出

| 编号 | 功能 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| F10.1 | Excel 导入 | 支持初始库存、产品清单、库位清单、BOM 等数据批量导入 | P0 |
| F10.2 | Excel 导出 | 支持库存、流水等数据导出 Excel | P0 |
| F10.3 | 日 / 周 / 月报 | 自动汇总出入库情况，生成日报、周报、月报 | P1 |
| F10.4 | 呆滞库存统计 | 统计长时间无变动的产品库存 | P1 |
| F10.5 | 库位利用率 | 统计每个仓库 / 货架的库位使用率 | P1 |
| F10.6 | 定时推送报表 | 报表可通过邮件 / 企业微信定时推送（推送渠道待客户确认） | P1 |

4.11 权限管理

系统设三类角色，权限矩阵如下：

| 功能 | 操作员 | 管理员 | 老板 |
| --- | --- | --- | --- |
| 查看库存 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 新增产品 | 不可 | 可以 | 可以 |
| 修改产品编码 | 不可 | 可以 | 可以 |
| 新增别名 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 入库 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 出库 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 库存调整 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 删除流水 | 不可 | 不可 | 不可 |
| 查看 BOM | 可以 | 可以 | 可以 |
| 修改 BOM | 不可 | 可以 | 可以 |
| 查看价格 | 不可 | 可以 | 可以 |
| 修改价格 | 不可 | 不可 | 可以 |
| 导出 Excel | 可以 | 可以 | 可以 |
| 自定义仓库 / 货架结构 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 产品 ID 维护 | 可以 | 可以 | 可以 |

五、第一版 MVP 范围汇总

第一版必须包含的功能模块如下，建议作为试点上线的最小范围：

- 产品管理：基础信息、别名、标签、图片、状态

- 库位与仓库：多仓库、库位编码、结构自定义、模板复制、特殊标记

- 出入库：入库 / 出库 / 移库 / 调整 / 撤销冲正 / 日期记录 / 备注

- 查询：模糊搜索、按产品/别名/标签/备注/库位/操作人/时间多维查询

- 流水与日志：所有变动可追溯，流水不可删

- BOM 基础管理与产能推算

- 订单：基础信息、状态、批量导入、库存预留、匹配推算

- 盘点：盘点单生成、实盘录入、差异审核

- 预警：库存不足、订单冲突、并发修改、容量上限

- Excel 导入导出

- 三角色权限管理

第一版明确不做（移至 P1/P2）：

- 伪 3D 货架图（可用 2D + 色块标识替代）

- BOM 版本管理、替代料、多层 BOM

- 日/周/月报、呆滞库存、库位利用率等高级报表

- 产品价格管理（仅预留字段）

- ERP 系统对接（视客户 ERP 情况单独评估）

六、待客户确认问题清单

以下问题需在功能清单签署前完成确认，否则会影响数据模型与开发范围。

6.1 必须现在确认（影响架构）

| 问题 | 为什么必须确认 | 客户答复 |
| --- | --- | --- |
| 标签和别名是否分开？ | 决定产品搜索和分类模型 | 分开 |
| 每个产品支持几张图片？ | 决定产品图片表结构 | 3张 |
| 是否需要批次管理？ | 决定库存是否要按批次管理 | 不需要 |
| 是否记录采购/生产/入库日期？ | 决定库存追溯粒度 | 只记录入库 |
| BOM 是否有版本？ | 决定配方是否能历史追溯 |  |
| 不同批次原材料/半成品是否追溯？ | 决定是否做批次链路 |  |
| BOM 是否需要权限限制？ | 配方可能涉及商业机密 | 不需要，但是价格有 |
| 特殊库位、消防栓、三列两筐、一筐多产品规则？ | 决定库位模型 | 每层特殊处理 |
| 哪些功能不向哪些角色开放？ | 决定权限矩阵 | 见4.11 |
| 订单的具体样式与来源？ | 决定是否做订单模块、如何对接 |  |
| 数据存放方式（本地服务器 / 云）？ | 决定部署方案与小程序可行性 | 云数据库，定时本地存储备份 |
| 是否有 ERP，能否提供 API？ | 决定是否对接、对接方式 | 不考虑ERP |
| 每多久盘点一次？ | 决定盘点功能形态 | 月 |

6.2 可以后置（不影响第一版上线）

| 问题 | 答复 |
| --- | --- |
| 原材料价格、订单价格、出库价格如何安排？ | BOM价格固定人才能看 |
| 复杂多层 BOM 推算 | 外协处理 |
| 替代料逻辑 | 无替代料 |
| 报表推送渠道（邮件 / 企业微信） |  |
| 伪 3D 货架图细节 |  |

七、后续推进流程

| 阶段 | 产出 | 预计时间 |
| --- | --- | --- |
| 1. 本功能清单确认 | 客户签字确认 P0 / P1 / P2 范围 | 1 周内 |
| 2. 待确认问题答复 | 客户答复 6.1 全部问题 | 与上一步并行 |
| 3. PRD（产品需求文档）编写 | 针对 P0 功能逐条展开（界面、字段、流程、异常） | 确认完成后 1-2 周 |
| 4. 原型图设计 | 查询页、出入库页、伪 3D / 货架页等关键界面草图 | 与 PRD 并行 |
| 5. 客户复核 PRD 与原型 | 双方签字确认，作为开发与验收基线 | 1 周 |
| 6. 开发 + 试点 | 建议先选一个仓库或一个区域试点 | 视开发进度 |
| 7. 试点验收 | 按双方确认的成功标准评估 | 试点 2-4 周后 |
| 8. 全面铺开 | 试点通过后推广至全部仓库 | 视试点结果 |